РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Орловская область

Малоархангельский район

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 2017 года №

г. Малоархангельск

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Программы «Формирование комфортной городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской областина 2018 - 2022 годы». |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях создания благоприятных и комфортных условий для проживания жителей города Малоархангельска, а также улучшения его благоустройства Малоархангельский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу «Формирование комфортной городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области на 2018 - 2022 годы». (приложение).
2. При разработке проекта бюджета города на 2018-2022 годы предусмотреть финансовые средства для реализации Программы.

Глава города Малоархангельска А.С. Трунов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Малоархангельского городского  Совета народных депутатов  от 2017 года № |

ПРОГРАММА

**«Формирование комфортной городской**

**среды в городе Малоархангельске**

**Малоархангельского района Орловской области**

**на 2018 - 2022 годы».**

г. Малоархангельск

2017 год

ПАСПОРТ

Программы «Формирование комфортной городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области

на 2018 – 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Программа «Формирование комфортной городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области на 2018 – 2022 годы». |
| Заказчик | Администрация Малоархангельского района Орловской области |
| Ответственный исполнитель Программы | - Администрация Малоархангельского района Орловской области. |
| Участники Программы | - ООО «Жилфонд»;  - МУП «Коммунальник»;  - Подрядные организации. |
| Принципы разработки муниципальной Программы | - полнота и достоверность информации;  - прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;  - приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;  - эффективность расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации региональной программы на стадии ее формирования. |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды для жителей на территории города Малоархангельска, а также улучшение его благоустройства. |
| Задачи Программы | - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. **Безопасность:**   - защита в рамках дорожного движения от несчастных случаев: средства защиты пешеходов;  - защита от преступности и насилия: постоянное присутствие людей; просматриваемость территории из прилегающих объектов; пересечение по времени различных видов использования территории; хорошее освещение;  - защита от неблагоприятных физических ощущений: укрытие от ветра, дождя или снега, холода, жары; загрязненности окружающей среды, пыли, шума, яркого света.   1. **Комфорт:**   - возможность для прогулки: наличие пространства для прогулок, отсутствие физических препятствий, хорошее покрытие, доступность для всех, в том числе представителей маломобильных групп населения, привлекательные фасады;  - возможность постоять, задержаться ненадолго: наличие понятной границы, рамки пространства, привлекательные для пребывания точки, возможность прислониться, облокотиться;  - возможность посидеть, провести некоторое время: наличие зон с сидячими местами, существование причины задержаться - привлекательный вид, солнце, люди, удобные скамейки для отдыха;  - возможность для обзора: разумная удаленность от объектов, свободный обзор, интересные виды, освещенность (в темное время суток);  - возможность говорить и слушать: низкий уровень шума, уличная мебель, образующая "пространство для разговора";  - возможность для игр и тренировок: инфраструктура для тренировок, физической активности, упражнений и игр, доступная круглые сутки в течение года;   1. **Удовольствие:**   - правильный масштаб: строения и площадки, сомасштабные человеку;  - возможность наслаждаться: тенью или солнцем, теплом или прохладой, свежим ветром;  - положительное воздействие на органы чувств: качественный дизайн и детализация, добротные материалы, приятные виды, наличие деревьев, растений, воды. |
| Сроки реализации  Программы | 2018 - 2022 годы |
| Источники и объемы финансирования Программы | Общая сумма финансирования программы – 13 543,0 тыс. рублей.  Источники финансирования: средства федерального бюджета, средства районного бюджета, средства городского бюджета, внебюджетные источники (средства предприятий). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - улучшение экономических, демографических и социальных показателей;  - создание комфортных условий проживания для жителей города Малоархангельска;  - улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и внутриквартальных проездов в городе Малоархангельске;  - модернизация и обновление энергоснабжения в городе Малоархангельске;  - создание условий для культурного отдыха жителей и спортивно-игрового развития детей в городе Малоархангельске;  - снижение жалоб и обращений жителей города Малоархангельска по вопросам благоустройства и уличного освещения. |

Общая часть

Программа «Формирование комфортной городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области на 2018 - 2022 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Минстроя России от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы" и в целях создания благоприятных и комфортных условий для проживания жителей города Малоархангельска, а также улучшения его благоустройства. Программа разработана в соответствии с « Нормами и правилами по благоустройству территории муниципального образования города Малоархангельска», утверждёнными решением Малоархангельского городского Совета народных депутатов от 17 июня 2012 года № 67/15-ГС в рамках реализации на территории города Малоархангельска мероприятий по развитию города в соответствии с Генеральным планом города Малоархангельска и Правилами землепользования и застройки города Малоархангельска Малоархангельского района Орловской области.

В настоящее время в городе Малоархангельске остро стоит проблема благоустройства дворовых территорий многокартирных жилых домов и внутриквартальных проездов. Во многих дворах многокартирных домов отсутствует твёрдое покрытие, дворовое уличное освещение, нет пешеходных дорожек. В значительной части дворов асфальтовое покрытие пришло в негодность. Требуется ремонт общественных пространств двух парков (Победы и Пушкина), которые являются местами массового отдыха горожан.

Целью Программы повышение качества и комфорта городской среды для жителей на территории города Малоархангельска, а также улучшение его благоустройства, привлечение средств как бюджетных, так и внебюджетных источников.

Программой предусматривается строительство, модернизация и реконструкция объектов электроснабжения, улучшение благоустройства, создание условий для культурного отдыха жителей и спортивно-игрового развития детей во дворах многоквартирных жилых домов города Малоархангельска, реконструкция двух общественных пространств парка Победы и парка Пушкина. Разработка программы выполнялась в соответствии с «Нормами и правилами по благоустройству территории муниципального образования города Малоархангельска», утверждёнными решением Малоархангельского городского Совета народных депутатов от 17 июня 2012 года № 67/15-ГС, со схемой территориального планирования Малоархангельского района и Генеральным планом города Малоархангельска.

Реализацию программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, а также бюджета района, города и внебюджетных источников.

Программа «Формирование комфортной городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области на 2018 - 2022 годы» включает:

- паспорт Программы;

- общую часть;

- Программу строительства, реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и благоустройства общественных пространств на 2018 – 2022 годы по городу Малоархангельску, включающую следующие разделы:

- уличное освещение дворовых территорий многоквартирных жилых домов и внутриквартальных проездов;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и внутриквартальных проездов;

- благоустройство общественных пространств.

Необходимость разработки и реализации Программы на территории города обусловлена перспективой развития города Малоархангельска, общим состоянием уровня благоустройства в городе Малоархангельске.

Реализация Программы должна обеспечить:

- улучшение экономических, демографических и социальных показателей;

- создание комфортных условий проживания для жителей города Малоархангельска;

- улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и внутриквартальных проездов в городе Малоархангельске;

- модернизацию и обновление энергоснабжения в городе Малоархангельске;

- создание условий для культурного отдыха жителей и спортивно-игрового развития детей в городе Малоархангельске;

- снижение жалоб и обращений жителей города Малоархангельска по вопросам благоустройства и уличного освещения.

- улучшить условия отдыха в местах массового пребывания горожан в общественных пространствах в городских парках Победы и Пушкина.

Перечень

мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2018 – 2022 годы

по городу Малоархангельску.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници-пальное образование (МО) | Год реали-зации | Потребность в средствах  (в тыс. руб.) | Объекты | | | | Количество много-квар-тирных домов, охваты-ваемых ремон-том |
| Количество дворовых территорий/  проездов к дворовым территориям | Пло-щадь асфаль-тирова-ния, м2 | Потребность освещения двора | Потребность установки скамеек, урн, дет. игрового оборудования |
| город Малоархан-гельск | 2018г. | 495,0 | ул. Советская, д. 29 | 450,0 | ж/б опор-3  СИП-100м  светильни-ков-2шт. | скамеек-3  урн-3  детское игровое оборудование - 5ед. | 1 |
| 275,0 | пер. Красноармейский д. 39 | 450,0 | ж/б опор-5  СИП-200м  светильни-ков-2шт. | скамеек-2  урн-2  детское игровое оборудование – 5ед. | 1 |
| 231,0 | ул. Калинина, д. 35 | 450,0 | ж/б опор-5  СИП-200м  светильни-ков-2шт. | скамеек-2  урн-2  детское игровое оборудование – 4ед. | 1 |
| 385,0 | ул. Калинина, д. 38 и д. 40 | 840,0 | ж/б опор-3  СИП-90м  светильни-ков-2шт. | скамеек-4  урн-4  детское игровое оборудование – 6ед. | 2 |
| 517,0 | ул. Ленина, д.131 | 480,0 | ж/б опор-3  СИП-90м  светильни-ков-2шт. | скамеек-3  урн-3 | 1 |
| 440,0 | ул. Советская, д. 16 | 440,0 | ж/б опор-2  СИП-60м  светильни-ков-2шт. | скамеек-3  урн-3  детское игровое оборудование – 4ед. | 1 |
| 270,0 | ул. Урицкого, д. 49 | 320,0 | ж/б опор-1  СИП-30м  светильни-ков-1шт. | скамеек-2  урн-2  детское игровое оборудование – 4ед. | 1 |
| 220,0 | ул. Советская, д. 9 | 280,0 | светильни-ков-1шт. | скамеек-1  урн-1  детское игровое оборудование – 4ед. | 1 |
| **Всего на 2018г.** | **2833,0** |  | **3710,0** | **ж/б опор-22**  **СИП-770м**  **светильни-ков-14шт.** | **скамеек-20**  **урн-20**  **детское игровое оборудова-ние-32ед.** | **9** |
| 2019г. | 840,0 | ул. Калинина, д. 30 | 1200,0 | - | скамеек-8  урн-4  детское игровое оборудование – 8ед. | 1 |
| 200,0 | ул. Калинина, д. 32 | 200,0 | - | скамеек-2  урн-2 | 1 |
| 240,0 | ул. Калинина, д. 34 | 480,0 | светильни-ков-1шт. | скамеек-2  урн-2  детское игровое оборудование – 3ед. | 1 |
| 495,0 | ул. Советская, д. 20 | 450,0 | ж/б опор-2  СИП-60м  светильни-ков-2шт. | скамеек-2  урн-2  детское игровое оборудование – 6ед. | 1 |
| 1430,0 | пер. Красноармейский, д. 1; 2; 3 | 1300,0 | - | скамеек-6  урн-6  детское игровое оборудование – 5ед. | 3 |
| 495,0 | ул. Заводская, д. 3 | 550,0 | ж/б опор-7  СИП-300м  светильни-ков-2шт. | скамеек-4  урн-2  детское игровое оборудование – 5ед. | 1 |
| 165,0 | ул. К. Либкнехта,  д. 60 | 200,0 | ж/б опор-1  СИП-30м  светильни-ков-1шт. | скамеек-2  урн-2  детское игровое оборудование – 4ед. | 1 |
| 110,0 | ул. К. Либкнехта,  д. 62 | 100,0 | ж/б опор-1  СИП-30м  светильни-ков-1шт. | скамеек-1  урн-1 | 1 |
| **Всего на 2019г.** | **3975,0** |  | **4480,0** | **ж/б опор-10**  **СИП-420м**  **светильни-ков-7шт.** | **скамеек-27**  **урн-21**  **детское игровое оборудова-ние – 31ед.** | **10** |
| 2020г. | 385,0 | ул. К. Маркса, д. 69; д. 71 | 370,0 | ж/б опор-3  СИП-90м  светильни-ков-2шт. | скамеек-4  урн-2  детское игровое оборудование – 6ед. | 2 |
| 165,0 | пер. Октябрьский, д. 16 | 160,0 | ж/б опор-2  СИП-60м  светильни-ков-1шт. | скамеек-2  урн-1  детское игровое оборудование – 5ед. | 1 |
| 275,0 | ул. Советская, д. 6, д.8 | 350,0 | ж/б опор-3  СИП-90м  светильни-ков-3шт. | скамеек-3  урн-3  детское игровое оборудование – 4ед. | 2 |
| 110,0 | ул. Советская, д. 7 | 160,0 | ж/б опор-1  СИП-30м  светильни-ков-1шт. | скамеек-6  урн-3  детское игровое оборудование – 4ед. | 1 |
| 110,0 | ул. Советская, д. 13 | 100,0 | ж/б опор-2  СИП-60м  светильни-ков-1шт. | скамеек-1  урн-1  детское игровое оборудование – 4ед. | 1 |
| 330,0 | ул. Ленина, д.135 | 300,0 | ж/б опор-3  СИП-90м  светильни-ков-2шт. | скамеек-3  урн-3 | 1 |
| 154,0 | ул. Калинина, д. 52 | 140,0 | ж/б опор-3  СИП-90м  светильни-ков-1шт. | скамеек-2  урн-1  детское игровое оборудование – 4ед. | 1 |
| 165,0 | ул. Калинина, д. 13 | 180,0 | ж/б опор-1  СИП-30м  светильни-ков-1шт. | скамеек-2  урн-2  детское игровое оборудование – 5ед. | 1 |
| **Всего на 2020г.** | **1694,0** |  | **1760,0** | **ж/б опор-18**  **СИП-540м**  **светильни-ков-12шт.** | **скамеек-23**  **урн-16**  **детское игровое оборудова-ние – 32ед.** | **10** |
| 2021г. | 110,0 | ул. Калинина, д. 15, д. 15-А | 600,0 | ж/б опор-4  СИП-120м  светильни-ков-4шт. | скамеек-4  урн-3  детское игровое оборудование – 3ед. | 2 |
| 350,0 | ул. Калинина, д. 28 | 500,0 | ж/б опор-2  СИП-60м  светильни-ков-2шт. | скамеек-2  урн-2  детское игровое оборудование – 4ед. | 1 |
| 1200,0 | ул. Заводская, д. 7,9, ул. Советская, д 36 | 1500,0 | ж/б опор-3  СИП-90м  светильни-ков-3шт. | скамеек-5  урн-4  детское игровое оборудование – 5ед. | 3 |
| 200,0 | ул. Ленина, д.133, ул. Калинина, д.56 | 250,0 | ж/б опор-3  СИП-100м  светильни-ков-3шт. | скамеек-4  урн-4 | 2 |
| 300,0 | ул. Калинина, д. 50 | 450,0 | ж/б опор-3  СИП-120м  светильни-ков-2шт. | скамеек-3  урн-3  детское игровое оборудование – 4ед. | 1 |
| **Всего на 2021г.** | **2160,0** |  | **3300,0** | **ж/б опор-15**  **СИП-490м**  **светильни-ков-14шт.** | **скамеек-18**  **урн-16**  **детское игровое оборудова-ние – 16ед.** | **9** |
| 2022г. | 440,0 | ул. Советская, д. 47; д. 49 | 400,0 | ж/б опор-4  СИП-120м  светильни-ков-3шт. | скамеек-3  урн-3  детское игровое оборудование – 5ед. | 2 |
| 330,0 | ул. Заводская, д. 11 | 250,0 | ж/б опор-2  СИП-60м  светильни-ков-2шт. | скамеек-2  урн-2  детское игровое оборудование – 4ед. | 1 |
| 385,0 | ул. Ленина, д. 78 | 280,0 | ж/б опор-2  СИП-60м  светильни-ков-2шт. | скамеек-2  урн-2 | 1 |
| 220,0 | ул. Советская, д. 27 | 250,0 | ж/б опор-1  СИП-30м  светильни-ков-1шт. | скамеек-2  урн-2  детское игровое оборудование – 4ед. | 1 |
| 220,0 | ул. Советская, д. 43, д. 45 | 200,0 | ж/б опор-1  СИП-30м  светильни-ков-1шт. | скамеек-3  урн-3  детское игровое оборудование – 4ед. | 2 |
| **Всего на 2022г.** | **1595,0** |  | **1380,0** | **ж/б опор-10**  **СИП-300м**  **светильни-ков-9шт.** | **скамеек-12**  **урн-12**  **детское игровое оборудова-ние – 17ед.** | **7** |
| **Итого** | **12157,0** |  | **14630,0** | **ж/б опор-75**  **СИП-2520м**  **светильни-ков-56шт.** | **скамеек-100**  **урн-85**  **детское игровое оборудова-ние – 128ед.** | **45** |

Глава города Малоархангельска А.С. Трунов

Начальник отдела архитектуры и строительства

администрации Малоархангельского района В.В. Титова

Менеджер отдела архитектуры и строительства

администрации Малоархангельского района А.Н. Калегаев

Перечень

мероприятий по благоустройству общественных пространств на территории города Малоархангельска Малоархангельского района Орловской области на 2018 – 2022 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование (МО) | Год реализации | Потребность в средствах  (в тыс. руб.) | Наименование общественных пространств | Адрес объекта |
| город Малоархангельск | 2018г. | 600,0 | Парк Пушкина | ул. К. Маркса  1 |
| 2019г. | 786,0 | Парк Победы | ул. Советская |