|  | Приложение 1 |
| --- | --- |

Комплексный план (показатели)

подготовки объектов жилишно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Малоархангельского района к отопительному сезону 2021-2022 г.г.

| № п.п. | Объект | Единица | Подготовить (заменить) к осеннее-зимнему периоду |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе к сроку |
|  |  |  |  | 01.07. | 01.08. | 01.09. | 15.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилищный фонд (МКД), в том числе | ед | 54 | 18 | 18 | 18 | - |
|  |  | Тыс.кв.м | 50,8 | 16,8 | 17,0 | 17,0 | - |
| 2 | муниципальный | Тыс.ед | - | - | - | - | - |
|  |  | Тыс.кв.м | - | - | - | - | - |
| 3 | государственный | Тыс.ед | - | - | - | - | - |
|  |  | Тыс.кв.м | - | - | - | - | - |
| 4 | частный | Тыс.ед | - | - | - | - | - |
|  |  | Тыс.кв.м | - | - | - | - | - |
| 5 | Детские дошкольные учреждения | ед. | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| 6 | Школы | ед. | 9 | 3 | 3 | 3 | - |
| 7 | Учреждения среднего профессионального образования | ед. | 1 | - | - | 1 | - |
| 8 | Другие общественные здания | ед. | 11 | 3 | 4 | 4 | - |
| 9 | Котельнные по всем видам собственности | ед. | 84 | 24 | 30 | 30 | - |
| 10 | Тепловые сети (по всем видам собственности) | км. | 4,6 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | - |
| 11 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | км. | 4,6 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | - |
| 12 | Водозаборы по всем видам собственности | ед. | 40 | 10 | 15 | 15 | - |
| 13 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | ед. | 7 | 2 | 3 | 2 | - |
| 14 | Водопроводные сети по всем видам собственности | км. | 158,9 | 53,0 | 53,0 | 52,9 | - |
| 15 | Канализационные насосные станции по всем видам собственности | ед. | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 16 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | ед. | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 17 | Очистительные сооружения канализации по всем видам собственности | ед. | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 18 | в том числе: ЖКХ муниципальных образований | ед. | 1 | - | - | 1 | - |
| 19 | Канализационные сети по всем видам собственности | км. | 12 | 4 | 4 | 4 | - |
| 20 | Создание запасов топлива: уголь | тонн | 23 | - | 10 | 13 | - |
| 21 | Финансовые средства муниципального района, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе: | млн. руб. | 0,800 | - | - | 0,800 | - |
| 22 | На приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | млн. руб. | - | - | - | - | - |
| 23 | На приобретение топлива (угля) для прочих предприятий и организаций | млн. руб. | 0,159 | - | - | 0,159 | - |
| 24 | Для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн. руб. | 0,100 | - | - | 0,100 | - |
| 25 | Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе | млн. руб. | 3,446 | - | - | 3,446 | - |
| 26 | На приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | млн. руб. | - | - | - | - | - |
| 27 | Для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн. руб. | 0,100 | - | - | 0,100 | - |